|  |  |
| --- | --- |
| **Последова- телност** | **Съдържание на действията** |
| Действие 1 | Проблем/тема на проекта |
| Трябва да се създаде уебсайт с цел популяризиране на забележителности, обекти в област Варна. |
| Действие 2 | Формиране на екип от участници и партньори за реализация на проекта. Избор на лице за контакт/координатор. Роли в екипа. |
| Отбор: Петър Добрев, Емил, Александър Мандев  Мениджър: Петър Добрев  Роли: мениджър, програмист |
| Действие 3 | Определяне на цели и очаквани резултати. Определяне на таргет групата. |
| Цели: засилване на туризма в област Варна чрез промотиране на локални забележителности  Очаквани резултати: Привличане на посетители към уебсайта, ефективно популяризиране на забележителности  Целева аудитория: Туристи с интерес да посетят Варна |
| Действие 4 | Анализ на рисковете по проекта – съставяне на списък с възможните рискове, тяхната вероятност, последствия и план за действие. |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Рискове | Вероятност | Последствие | План за действие | | Недостиг на време | Средна | Незавършен проект при настъпване на крайния срок | Предварително изготвяне и спазване на работен план | | Недостиг на информация по обектите | Средна | Липса на информация за някой обект, евентуално забавяне | Търсене на информация в хартиени източници | |
| Действие 5 | Подбор на разнообразни информационни източници за работа по проекта. |
| Сайтове, които ще бъдат използвани:  visit.varna.bg  wikipedia.org  Търсене на информация и снимки за обектите предимно в интернет. При евентуален недостиг на информация ще се наложи да се посегне до кардинални мерки, а именно търсене на информация в хартиени източници. |
| Действие 6 | Съставяне на план на проекта. Създаване на WBS (съставна структура на задачите). |
| 1. Проучване и събиране на информация за забележителностите в района на Варна  2. Проектиране на оформлението и стила на уебсайта  3. Написване на съдържание за уебсайта  4. Събиране и редактиране на изображения за уебсайта  5. Създаване на уебсайта с помощта на HTML и CSS  6. Тестване и отстраняване на грешки в уебсайта  7. Стартиране на уебсайта |
| Действие 7 | Използван софтуер за създаване и избор на цветова схема. Описание на избраната цветова схема. |
| Синьо, бяло, сиво, светло синьо |
| Действие 8 | Използван софтуер, подпомагащ управлението на проекта. |
| Ще бъде използван Project Libre за управлението на проекта. |
| Действие 9 | Разбиване на бюджета необходим за реализацията на проекта. |
| Финансирането от кмета на община Варна – Иван Портних се оказа измама и бюджетът ще остане 0лв. |